«Утверждаю»

Глава Староникольского сельсовета

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.А.Ибадлаева

01.03. 2021 г.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы комплексного развития жилищно – коммунальной инфраструктуры и повышения уровня благоустройства на территории Староникольского сельсовета Красногвардейского района Оренбургской области на 2017 - 2021 годы с перспективой до 2032 года**

Оценка эффективности определяется в соответствии с методикой согласно приложения № 2 Постановления № 12-п от 07.04.2014 г. «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ МО Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области.

 Индекс результативности мероприятий программы: 

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле: 

1. Подпрограмма «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Староникольского сельсовета»

 М=1:1=1 S=189,8:189,9=1  = (189,8х1):189,9=1

Заключение: **подпрограмма имеет высокий уровень эффективности**

1. Подпрограмма «Повышение уровня благоустройства на территории Староникольского сельсовета»

М=1:1=1 S=556,0:624,9=0,89  = (556,0х0,89):624,9=0,79

Заключение: **подпрограмма имеет низкий уровень эффективности**