«Утверждаю»

Глава Староникольского сельсовета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.А.Ибадлаева

01.03. 2022 г.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы комплексного развития жилищно – коммунальной инфраструктуры и повышения уровня благоустройства на территории Староникольского сельсовета Красногвардейского района Оренбургской области на 2017 - 2021 годы с перспективой до 2032 года**

***за период январь – декабрь 2021 г.***

Оценка эффективности определяется в соответствии с методикой согласно приложения № 2 Постановления № 12-п от 07.04.2014 г. «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ МО Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области.

Индекс результативности мероприятий программы: 

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле: 

1. Подпрограмма «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Староникольского сельсовета»

М=1:1=1 S=137,0/137,1=0,99  = (137,0х0,99)/137,1=0,99

Заключение: **подпрограмма имеет высокий уровень эффективности**

1. Подпрограмма «Повышение уровня благоустройства на территории Староникольского сельсовета»

М=1:1=1 S=71,3/71,4=0,99  = (71,3х0,99)/71,4=0,99

Заключение: **подпрограмма имеет высокий уровень эффективности**