ОТЧЕТ

об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию

муниципальной программы **комплексного развития транспортной инфраструктуры Староникольского сельсовета Красногвардейского района Оренбургской области на 2017 - 2021 годы и с перспективой до 2032 года** за период январь-декабрь 2019г.

(нарастающим итогом с начала года) (тыс. руб.)

Администрации Староникольского сельсовета Красногвардейского района Оренбургской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпро­граммы, основного ме­роприятия, ведомствен­ной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2019 год | Предусмотрено бюджетом на 2019 год. |
| Всего | в том числе по источникам: | Всего | в том числе по источникам: |
| Федеральный бюджет | областной бюд­жет | местный бюд­жет | внебюд­жетные источники | федеральный бюд­жет | областной бюд­жет | местный бюджет | внебюд­жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Подпрограмма 1Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании Староникольский сельсовет | Всего | 1423,7 |  |  | 1423,7 |  | 1423,7 |  |  | 1423,7 |  |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании |  | 226,5 |  |  | 226,5 |  | 226,5 |  |  | 226,5 |  |
|  | Ведомственная програм­ма 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2Реализация приоритетного проекта «Вовлечение жителей Оренбургской области в процесс выбора и реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах» |  | 1197,2 |  | 847,2 | 200,0 | 150,0 | 1197,2 |  | 847,2 | 200,0 | 150,0 |
|  | Прочие основные меро­приятия, не вошедшие в подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе | Всего | 1423,7 | 0,0 | 847,2 | 426,5 | 150,0 | 1423,7 | 0,0 | 847,2 | 426,5 | 150,0 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпро­граммы, основного ме­роприятия, ведомствен­ной целевой программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период | Отклонение (%), Графа 14/графу 9 и т.д. |
| Всего | в том числе по источникам: | Всего | в том числе по источникам: |
| федеральный бюджет | областной бюд­жет | местный бюд­жет | внебюд­жетные источники | федеральный бюд­жет | областной бюд­жет | местный бюджет | внебюджет­ные источники |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | Подпрограмма 1Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании Староникольский сельсовет | Всего | 1423,6 |  | 847,2 | 426,4 | 150,0 | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании |  | 226,4 |  |  | 226,4 |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |
|  | Ведомственная про­грамма 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2Реализация приоритетного проекта «Вовлечение жителей Оренбургской области в процесс выбора и реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах» |  | 1197,2 |  | 847,2 | 200,0 | 150,0 | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие основные меро­приятия, не вошедшие в подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе | Всего | 1423,6 |  | 847,2 | 426,4 | 150,0 | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель: Дорофеева С.В

 Тел.: 3-23-55