ОТЧЕТ

об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию

муниципальной программы **комплексного развития жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышения уровня благоустройства на территории Староникольского сельсовета Красногвардейского района Оренбургской области на 2017 - 2021 годы и с перспективой до 2032 года** за период с января по июнь 2020г.

(нарастающим итогом с начала года) (тыс. руб.)

Администрации Староникольского сельсовета Красногвардейского района Оренбургской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпро­граммы, основного ме­роприятия, ведомствен­ной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2020 год | Предусмотрено бюджетом на 2020 год. |
| Всего | в том числе по источникам: | Всего | в том числе по источникам: |
| Федеральный бюджет | областной бюд­жет | местный бюд­жет | внебюд­жетные источники | федеральный бюд­жет | областной бюд­жет | местный бюджет | внебюд­жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Подпрограмма 1Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Староникольского сельсовета | Всего | 116,3 | 0,0 | 0,0 | 116,3 | 0,0 | 116,3 | 0,0 | 0,0 | 116,3 | 0,0 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1Мероприятия в области коммунального хозяйства |  | 116,3 | 0,0 | 0,0 | 116,3 | 0,0 | 116,3 | 0,0 | 0,0 | 116,3 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 Повышение уровня благоустройства на территории Староникольского сельсовета |  | 689,4 | 0,0 | 460,0 | 204,4 | 25,0 | 689,4 | 0,0 | 460,0 | 204,4 | 25,0 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1Мероприятия по повышению уровня благоустройства на территории муниципального образования |  | 85,2 | 0,0 | 0,0 | 85,2 | 0,0 | 85,2 | 0,0 | 0,0 | 85,2 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2Реализация приоритетного проекта «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах» |  | 604,2 | 0,0 | 460,0 | 119,2 | 25,0 | 604,2 | 0,0 | 460,0 | 119,2 | 25,0 |
|  | Ведомственная програм­ма 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие основные меро­приятия, не вошедшие в подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе | Всего | 805,7 | 0,0 | 460,0 | 320,7 | 25,0 | 805,7 | 0,0 | 460,0 | 320,7 | 25,0 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпро­граммы, основного ме­роприятия, ведомствен­ной целевой программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период | Отклонение (%), Графа 14/графу 9 и т.д. |
| Всего | в том числе по источникам: | Всего | в том числе по источникам: |
| федеральный бюджет | областной бюд­жет | местный бюд­жет | внебюд­жетные источники | федеральный бюд­жет | областной бюд­жет | местный бюджет | внебюджет­ные источники |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 |  Подпрограмма 1Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Староникольского сельсовета | Всего | 42,6 | 0,0 | 0,0 | 42,6 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1Мероприятия в области коммунального хозяйства |  | 42,6 | 0,0 | 0,0 | 42,6 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 Повышение уровня благоустройства на территории Староникольского сельсовета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1Мероприятия по повышению уровня благоустройства на территории муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2Реализация приоритетного проекта «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ведомственная про­грамма 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие основные меро­приятия, не вошедшие в подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе | Всего | 42,6 | 0,0 | 0,0 | 42,6 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
|  |  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель: Дорофеева С.В

 Тел.: 3-23-55