«Утверждаю»

Глава Староникольского сельсовета

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.А.Ибадлаева

01.03. 2022 г.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Староникольского сельсовета Красногвардейского района Оренбургской области на 2017 - 2021 годы с перспективой**

**до 2032 года *за период январь – декабрь 2021 г.***

Оценка эффективности определяется в соответствии с методикой согласно приложения № 2 Постановления № 12-п от 07.04.2014 г. «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ МО Староникольский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области.

 Индекс результативности мероприятий программы: 

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле: 

1. Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании Староникольский сельсовет»

М=1:1=1 S=191,1/239,6=0,80  = (191,1х0,80)/239,6=0,64

Заключение: **подпрограмма имеет низкий уровень эффективности**